ХИШИГ-УУЛ ХК-ийн

ТУЗ-ын 2021 оны 3 сарын 19-ний өдрийн

Тогтоолын хавсралт №5

| КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦСЭН ДҮГНЭЛТ 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН Нэг. Засвар тохижилжилтын ажилд: №; Хийгдсэн ажлууд; Гүйцэтгэл. Хэрлэн худалдаа, үйлчилгээний төвийн ариун цэвэр, ариутгалыг сайжруулах, чангатгах; Гүйцэтгэсэн. Супермаркетийн хөргөлтийн системийг шинээр солих; Гүйцэтгэсэн. “Анхилуун” зоогийн газрын Б заалыг орчин үеийн интерьер дизайнаар засаж тохижуулан их засвар хийж нийтийн Караоке болгох; Гүйцэтгээгүй. Худалдааны Төвийн 1-р давхарын нүүрэн талын шилэн фасад хийх; Гүйцэтгээгүй. Худалдааны төвийн 1-р давхарын Аж ахуйн нэгжүүдийн байршил, интерьер дизайныг өөрчлөн засвар тохижилт их засвар хийж, хана, хаалгануудыг гэрэл нэвтрэх шилэн болгох, байгалийн чулуугаар ханыг өнгөлөх; Дутуу. 1-р давхарын Гэрэл, камерийн монтажийг иж бүрэн сольж шинэчлэх; Гүйцэтгэсэн. Компаний цахилгааны монтаж бүрэн шинэчлэх; Дутуу. Худалдааны төвийн үүдний хоёр талын фасад, шатанд их засвар хийж, фасадын өнгөлгөөг шинэчлэн байгалийн чулуугаар солих, шатны гишгүүрийн эвдэрсэн хэсэгт зутгалт хийх; Дутуу. Жавхлантын 2 давхарыг ресторан болгож иж бүрэн засвар хийх; Гүйцэтгээгүй. Төвийн орох 3 урсгалт гол хаалгуудыг бүрэн шиллэн, байгалийн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэн, интерьер тохижилтийг сайжруулах; Дутуу. Худалдааны Төвийн объектийг 280.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй шилэн фасад болгон засвар тохижилтийн ажил хийж, дулааны алдагдлыг багасгах; Гүйцэтгээгүй. Барааны Жавхлант хэсгийн дээврийн хучилтанд их засвар хийх; Гүйцэтгээгүй. Жавхлант хэсгийн ашиглагдаагүй байгаа зааланд их засвар хийж, заалыг ашиглалтанд оруулах; Гүйцэтгээгүй. Барааны орох хэсгийн шат, чулуун хана, шатны гишгүүр, бариул зэргийг шинэчлэн сайжруулах; Гүйцэтгээгүй. Хүнсний захын орох хаалганы фасад, бэлтгэлийн өрөөний хаалга, ногооны агуулахад их засварын ажил хийх; Гүйцэтгээгүй. Худалдааны Төвийн орох, гарах хэсэг болон гаднах орчны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэх ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу 2020 онд - “Анхилуун” зоогийн газрын орох хэсгийн шилэн павильоны дээвэр, шал, хананы засварыг дуусгах - Худалдааны Төвийн орох хэсгийн шат, фасад, ногоон байгууламжийн хашлага, хайсын засаж тохижуулах; Гүйцэтгээгүй. Харуулын байрыг шинэчилэн будах, засвар хийх, шал солих.; Гүйцэтгэсэн. Гадна орчны гэрэлтүүлгийг нэмэх.; Гүйцэтгэсэн. Ногоон байгууламжинд Шар хайс, мод, цэцэг тарих; Гүйцэтгэсэн. Рестораны тавилга ширээ, сандал, тоног төхөөрөмжийг бүрэн шинэчлэх; Дутуу. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хоёр. Үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор хийсэн ажилд: №; Хийгдэх ажлууд; Гүйцэтгэл. Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн, Булган аймгийн Могод суманд халуун рашаан сувилал байгуулах төсөл хэрэгжүүлэх; Гүйцэтгээгүй. Борлуулалтыг өргөтгөх, хэрэглэгчдийг хүнсний өргөн хэрэглээний чанартай бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг гүйцэтгэх; Гүйцэтгээгүй. Хэрлэн супермаркетын бараа борлуулалтыг нэмэгдүүлэн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан бараа материалыг захиалгаар ханган нийлүүлнэ.; Гүйцэтгээгүй. Тэмдэглэлт ой баяруудаар цаг үеийн эрэлт шаардлагад нийцсэн бараа бүтээгдэхүүний өргөтгөсөн болон урамшуулалт худалдаа, бэлгийн багц бэлтгэх, захиалгат, хүргэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах; Гүйцэтгээгүй. Дэлгүүрийн хөргөгч, хөргүүрийн тоог нэмэгдүүлэн барааны хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулан, заалын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх; Гүйцэтгээгүй. Орон нутгийн телевиз, мэдээлэлийн байгууллагатай гэрээ байгуулан зар сурталчилгаа тогтмол явуулж үйл ажиллагаагаа сурталчилна.; Гүйцэтгээгүй. Харуул хамгаалалтаа сайжруулан хяналтын камер, дохиололын тоог нэмэгдүүлнэ.; Гүйцэтгээгүй. Анхилуун Зоогийн газрын хоол үйлдвэрлэлийг сайжруулан, Хүлээн авалт, Хурим, Найр, Хүндэтгэл зоогийн арга хэмжээг зохион байгуулах; Гүйцэтгээгүй. Ашиглагдаагүй заал талбайн ашиглалтыг сайжруулан, заалын дүүргэлтийг нэмэгдүүлэх, томоохон үйлдвэрийн худалдааны салбарыг нээх; Гүйцэтгээгүй. |  |  |  |  |  |  |
| Гурав. Ажилчдын нийгмийн бодлого, боловсролд чиглэсэн ажлууд: №; Хийгдэх ажлууд; Гүйцэтгэл. Ажиллагсадын эрүүл мэндэд анхаарч тэжээллэг хоол унд олгох; Гүйцэтгээгүй. Эмчилгээ сувилгаанд хамруулан зардал хөнгөлөлт үзүүлэх; Гүйцэтгээгүй. Эрүүлжүүлэх баясгалын хичээлд хамруулах; Гүйцэтгээгүй. Эрүүл мэндийн дасгал сургууль зохион байгуулах; Гүйцэтгээгүй. Албан хаагчдын хүүхэд залуучуудыг гэрээгээр суралцуулан, сургалтын төлбөрт хөнгөлоөлт, хандив үзүүлэх, дадлагажуулах, ажлын байраар хангах; Гүйцэтгээгүй. Шаардлагатай ажил мэргэжлийн сургалтанд хамруулах; Гүйцэтгээгүй. Гэр хороололд амьдардаг ажилтан, албан хаагчдад нүүрс түлээний хөнгөлөлт олгох.; Гүйцэтгээгүй. Ажиллагсдад тохиолдсон баяр баясгалан, зовлон бэрхшээлийг хуваалцаж санхүү, эд материалын болон сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх; Гүйцэтгээгүй. |  |  |  |  |  |  |
| Дөрөв. Дүүрэг болон нийгэм, иргэдэд чиглэсэн ажилд: №; Хийгдэх ажлууд; Гүйцэтгэл. Дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжин зохиогдож буй арга хэмжээг, сургалт сурталчилгааг ойртуулан өөрийн компаний байранд зохион байгуулж ажилтан албан хаагчид, түрээслэгчдийг хамруулна.; Гүйцэтгээгүй. Харъяалалтай өндөр настан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх, тохиолдсон уй гашуу,баяр баясгаланг хамт хуваалцана.; Гүйцэтгээгүй. Харьяа хорооны зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд хандив туслалцаа үзүүлэх. Идэвх, санаачилга гарган ажиллах. 2 хүүхдэд 18 нас хүртэл хадгаламж нээнэ.; Гүйцэтгээгүй. Төрийн ба төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулж буй хүмүүнлэгийн ажилд идэвхитэй оролцоно; Гүйцэтгээгүй. Нийгмийн эрүүл мэндэд анхаарч “Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд” нийтийн цэнгээнт бүжгийг өөрийн компаний байранд тогтмол зохион явуулна; Гүйцэтгээгүй. Дүүргийн иргэд, хөдөлмөрчдөд үзүүлэх байнгын ажлын байрны тоог нэмэгдүүлнэ; Гүйцэтгээгүй. |  |  |  |  |  |  |